Утверждаю:

Директор МУП «БТС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С. Чвилев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**График**

**планового отключения горячего водоснабжения потребителей МУП «Бутурлиновская теплосеть»**

**в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на источниках теплоснабжения и в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения ГВС в межотопительный период 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование  котельной, адрес | Период отключения | | | | Срок  отклю-чения | Количество  домов,  попадающих  под  отключение | Адреса отключаемых  многоквартирных домов |
| Дата  отключения | Время  отклю-чения | Дата  запуска | Время запуска |
| 1 | **Котельная №2**  г. Бутурлиновка,  ул. Дорожная, 19А | 01.07.2021 | 10-00 | 15.07.2021 | 10-00 | 14 дней | 2 | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 13, 45 |
| 2 | **Котельная №18**  г. Бутурлиновка,  ул. Заводская, 38А | 05.07.2021 | 10-00 | 19.07.2021 | 10-00 | 14 дней | 19 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 30, 30А, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 50А, 56, 56А, 58 |
| 3 | **Котельная №10**  г. Бутурлиновка,  ул. Совхозная, 38 | 19.07.2021 | 10-00 | 02.08.2021 | 10-00 | 14 дней | 1 | г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 38 |
| 4 | **Котельная №5**  г. Бутурлиновка,  ул. Ленина, 93Б | 02.08.2021 | 10-00 | 16.08.2021 | 10-00 | 14 дней | 3 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 91, 93, 95 |